WOOK'S CODING
4차 프로젝트 코드 생성 지시문 v0.7

서비스 구현방향 v0.3 · 서비스기획서 v0.3 · 구현 연계가이드 v0.5 기준

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 문서 버전 | v0.7 |
| 서비스 구현방향 기준 | v0.3 |
| 서비스기획서 기준 | v0.3 |
| 구현 연계가이드 기준 | v0.5 |
| 작성일 | 2026-07-02 |
| 문서 목적 | 3일 이내 WOOK'S CODING MVP를 STEP별로 코드 생성하도록 지시 |
| 생성 결론 | 단계별 생성 가능. STEP-01부터 STEP-10까지 순서대로 생성한다. 한 번에 전체 생성 금지. |

목차

0. 코드 생성 결론과 3일 운영 방식

1. 최상위 프롬프트

2. MVP 범위와 기능 번호 기준

3. 확정 보완 지침

4. 시스템 아키텍처와 데이터 흐름

5. 프로젝트 구조

6. Django MVT 구현 지시

7. PostgreSQL 데이터 모델과 상태값

8. 게이미피케이션/포인트/미션 구현 지시

9. FastAPI API/Pydantic/LLM 예외 처리 지시

10. 오답노트 RAG와 ChromaDB 지시

11. Docker Worker와 Python Sandbox 지시

12. 프론트 Fetch/CSRF/Polling/컴포넌트 지시

13. 보안/권한/로그 지시

14. 배포/Docker Compose/AWS EC2 지시

15. Seed 데이터와 테스트 지시

16. STEP별 코드 생성 프롬프트

17. 3일 구현 일정

18. 첨부 이미지 및 코드 반영 지시

19. 최종 산출물 체크리스트

0. 코드 생성 결론과 3일 운영 방식

이 문서는 단계별로 코드를 생성하도록 만든 실행 지시서다. 전체 서비스를 한 번에 생성하면 파일 누락과 상태값 충돌 가능성이 높으므로 금지한다.

| 구분 | 지시 |
| --- | --- |
| 생성 방식 | STEP-01부터 STEP-10까지 순서대로 생성한다. |
| 응답 단위 | 한 응답에서 한 STEP의 파일과 명령어만 생성한다. |
| 검증 단위 | 각 STEP은 생성 파일, 실행 명령, 확인 기준을 함께 제시한다. |
| 금지 방식 | 전체 프로젝트를 한 번에 완성하라는 원샷 생성 금지. |
| 진행 조건 | 이전 STEP의 파일 구조와 모델명, URL, 상태값을 다음 STEP에서 변경하지 않는다. |
| 누락 처리 | 문서에 없는 기능은 만들지 않는다. 본 문서의 확정 보완 지침으로만 보완한다. |

| 생성 단계 | 핵심 산출물 |
| --- | --- |
| STEP-01 | Django 프로젝트 골격 |
| STEP-02 | 데이터 모델 |
| STEP-03 | Django 화면/URL/View |
| STEP-04 | 코드 실행 Job과 Worker |
| STEP-05 | FastAPI 기본 구조 |
| STEP-06 | AI/RAG API |
| STEP-07 | 프론트 Fetch 연동 |
| STEP-08 | 마이페이지/공지/포인트/관리자 |
| STEP-09 | Docker/EC2 배포 |
| STEP-10 | Seed/Test/README |

1. 최상위 프롬프트

아래 프롬프트를 코드 생성 도구의 첫 요청으로 사용한다. 이 문서만 첨부하고 STEP-01부터 요청한다.

너는 Django, FastAPI, PostgreSQL, ChromaDB, Docker Worker 기반 웹 서비스를 구현하는 AI 개발자다.
첨부한 「WOOK'S CODING 4차 프로젝트 코드 생성 지시문 v0.7」만 기준으로 MVP 코드를 생성하라.

반드시 지킬 규칙:
1. 한 번에 전체 프로젝트를 생성하지 말고 STEP-01부터 STEP-10까지 순서대로 생성한다.
2. 한 응답에서는 요청받은 STEP의 파일만 생성한다.
3. Django 기본 User를 직접 쓰지 말고 accounts.CustomUser를 사용한다.
4. 데이터베이스는 PostgreSQL 기준으로 작성한다. SQLite/MySQL 기준 코드를 만들지 않는다.
5. Django는 UI/인증/권한/CRUD/DB 저장을 담당하고, FastAPI는 AI/RAG만 담당한다.
6. 사용자 코드 실행은 Django request thread에서 직접 실행하지 말고 ExecutionJob과 Docker Worker로 처리한다.
7. RAG 검색은 반드시 ChromaDB metadata user_id 필터를 적용한다.
8. AI/RAG 응답에는 note_id/source/score 또는 evidence_note_ids/scores를 포함한다.
9. FastAPI 내부 호출에는 X-Internal-API-Key와 X-Request-ID를 포함한다.
10. F 번호는 서비스기획서 v0.3 기준을 따른다. F-10은 MVP 제외 확장 기능이고 공지사항은 F-11이다.
11. 포인트 지급 기준은 문제풀이완료 10, 정답처리 20, 오답노트작성 15, 복습완료 10, 미션완료 30으로 고정한다.
12. 미션/포인트 상태, 프론트 컴포넌트, LLM-01~05 예외 유형별 처리를 생략하지 않는다.
13. concept_embeddings와 pattern_embeddings는 3일 MVP에서 생성하지 않는다.
14. 랭킹, 커뮤니티, 상점, 결제, GraphRAG, Redis/RabbitMQ, 로컬 sLLM은 MVP에 추가하지 않는다.

출력 형식:
- 생성할 파일 트리
- 각 파일의 코드
- 실행 명령어
- 검증 기준
- 다음 STEP으로 넘어가기 전 확인사항

2. MVP 범위와 기능 번호 기준

기능 번호는 서비스기획서 v0.3과 일치시킨다. F-10 경쟁/관계 확장은 MVP 제외로 남기고 번호를 삭제하거나 재배열하지 않는다.

| ID | 기능 | 구현 요구사항 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- |
| F-01 | 회원가입/로그인 | 계정 생성, 로그인/로그아웃, 실패 메시지 제공 | Must |
| F-02 | 인증/권한 | 비로그인 개인 데이터 차단, 관리자 기능 접근 제어 | Must |
| F-03 | 문제 조회 | 문제 목록, 상세, 카테고리/난이도/태그 필터 제공 | Must |
| F-04 | 코드 제출/실행 | 사용자 코드를 Docker Worker에서 Python 3.11로 격리 실행 | Must |
| F-05 | AI 힌트 | 1~3단계 힌트 제공, 정답 직접 노출 지양 | Must |
| F-06 | 오답노트 작성 | 사용자 코멘트, 제출 코드, AI 분석 결과 저장 | Must |
| F-07 | 오답노트 RAG | 유사 오답노트 검색, note_id/source/score 표시 | Must |
| F-08 | 내 노트 질의응답 | 본인 오답노트 대상 자연어 질의응답 | Should |
| F-09 | 게이미피케이션 | 오늘의 미션, 진행률, 포인트 중심 UX. 배지/상점/랭킹은 제외 | Could |
| F-10 | 경쟁/관계 확장 | 랭킹, 친구초대, 토론, 문제 공유. MVP 구현 금지, 확장 항목으로만 문서화 | Excluded |
| F-11 | 공지사항 | 최신 공지 조회, 관리자 공지 CRUD | Must |
| F-12 | 실행 결과 표시 | 정답 여부, stdout, stderr, 오류 메시지 표시 | Must |
| F-13 | 상태 처리 | 입력/대기/성공/실패/Timeout/empty 상태 표시 | Must |
| F-14 | 오답노트 인덱싱 | PostgreSQL 저장 후 ChromaDB wrong_note_embeddings 반영 | Must |
| F-15 | 관리자 로그 | ErrorLog, LLMRequestLog, ExecutionJob 상태 조회 | Must |

2.1 제외 범위

| 제외/확장 기능 | 처리 기준 |
| --- | --- |
| 랭킹/친구/커뮤니티 | MVP 제외. F-10으로 번호만 유지한다. |
| 배지/트로피/상점 | MVP 제외. 포인트와 진행률만 구현한다. |
| 실물 결제/구독 결제 | MVP 제외. is_subscribed는 확장 대비 필드로만 둔다. |
| Redis/RabbitMQ/Celery | MVP 제외. PostgreSQL ExecutionJob polling 사용. |
| GraphRAG/로컬 sLLM | MVP 제외. OpenAI API + ChromaDB wrong_note_embeddings만 사용. |
| concept_embeddings/pattern_embeddings | MVP 제외. collection 생성 금지. |
| 다중 언어 실행 | MVP 제외. Python 3.11만 지원. |

3. 확정 보완 지침

아래 항목은 코드 생성 전 확정된 기준이다. AI는 TODO로 남기거나 임의 변경하지 않는다.

| 항목 | 확정 기준 |
| --- | --- |
| tags 출처 | Problem.tags와 WrongNote.tags를 모두 사용한다. WrongNote.tags는 Problem.tags를 draft 생성 시 복사하며 사용자가 추가 보정할 수 있다. ChromaDB metadata tags는 tag slug를 쉼표로 연결한 문자열로 저장한다. |
| 기능 번호 | 서비스기획서 v0.3 기준 F-01~F-15를 그대로 사용한다. F-10 경쟁/관계 확장은 MVP 제외 기능으로 유지하고, 공지사항은 F-11이다. |
| 포인트 지급 기준 | 문제풀이완료 10, 정답처리 20, 오답노트작성 15, 복습완료 10, 미션완료 30으로 고정한다. |
| 복습완료 액션 | POINT_ACTION_TYPE_CHOICES에 review_completed를 반드시 포함한다. 오답노트 복습 완료 버튼 또는 상태 변경 시 10점을 지급한다. |
| 미션/포인트 상태 UX | 미션 미시작/진행중/완료, 포인트 지급 성공/실패, 데이터 없음 상태를 화면에 표시한다. |
| 프론트 컴포넌트 | MissionCard, ProgressBar, PointBadge, CategoryTab, DifficultyTag, ResultStatusBox, HintStepIndicator, PointToast, WrongNoteEvidenceCard를 템플릿/DOM 기준에 반영한다. |
| LLM 예외 유형 | LLM-01~05별 Timeout, FastAPI 500, OpenAI 오류, 응답 포맷 오류, ChromaDB 실패, 근거 부족, 재시도 UX를 각각 처리한다. |
| EC2 배포 | STEP-09에 AWS EC2 보안그룹, Docker 설치, .env 배치, docker compose 기동, health check를 포함한다. |
| 이미지 참조 | docs/images/system_architecture.png, user_admin_rag_flow.png, ui_gamification_examples.png 3개 고유 파일명만 사용한다. 같은 파일 중복 참조 금지. |
| 판정 기준 | TestCase.compare_mode를 도입한다. 기본은 line_trim, 대소문자는 구분, 줄바꿈은 LF 정규화, float 문제만 float_tolerance를 사용한다. |
| 상태 기준 | ExecutionJob.status는 처리 생명주기, Submission.result는 사용자에게 보일 최종 채점 결과다. polling 응답은 둘 다 반환한다. |
| 저장 버튼 DOM | #wrongnote-save-btn과 #wrongnote-id를 고정한다. 저장 완료 시 WrongNote.status=completed 후 embed를 호출한다. |
| RAG 임계값 | Chroma distance를 similarity_score=1-distance로 변환한다. RAG_SCORE_THRESHOLD=0.35, TOP_K=5를 기본값으로 쓴다. |
| Timeout | CODE_TIMEOUT_SEC=5로 상향한다. 발표용 seed 문제는 5초 안에 통과 가능한 문제로 제한한다. |
| concept/pattern embeddings | 3일 MVP에서는 생성하지 않는다. ChromaDB collection은 wrong_note_embeddings만 생성한다. |
| choices 누락 | job_type, request_type, action_type, mission status, error source choices를 본 문서에 고정한다. |

4. 시스템 아키텍처와 데이터 흐름

Browser -> Nginx -> Gunicorn+Django -> PostgreSQL
                         -> internal HTTP JSON -> FastAPI+LangGraph -> OpenAI API
                                                  -> vector search -> ChromaDB
Django -> PostgreSQL ExecutionJob -> Docker Worker polling -> Submission/ExecutionJob 결과 저장

| 흐름 | 구현 지시 |
| --- | --- |
| 코드 실행 | Browser가 Django /submissions/run/ 호출 -> Submission/ExecutionJob 생성 -> Worker polling -> 결과 저장 -> polling 결과 표시 |
| AI 힌트 | Browser -> Django Fetch endpoint -> FastAPI /ai/hint -> OpenAI API -> LLMRequestLog 저장 -> 화면 표시 |
| 오답노트 RAG | Django -> FastAPI /ai/wrong-note/search -> ChromaDB user_id 필터 검색 -> note_id 반환 -> PostgreSQL 원문 조회 |
| 내 노트 질의 | 질문 입력 -> FastAPI RAG -> ChromaDB 본인 노트 검색 -> LLM 답변 -> evidence_note_ids/scores 표시 |

그림 1. 시스템 아키텍처 흐름도

5. 프로젝트 구조

project/
  manage.py
  config/
    settings.py, urls.py, wsgi.py, asgi.py
  accounts/        # CustomUser, signup/login/logout
  notices/         # Notice CRUD
  problems/        # ProblemCategory, ProblemTag, Problem, TestCase
  submissions/     # Submission, ExecutionJob, CodeRunView, polling result
  wrongnotes/      # WrongNote, WrongNoteVector, WrongNoteQueryLog, RAG views
  llm/             # FastAPI client, LLMRequestLog, AI proxy views
  gamification/    # Mission, UserMission, PointLog, PointService
  mypage/          # MyPageView, LearningHistoryView
  adminpanel/      # 운영자 대시보드
  logs/            # ErrorLog, middleware
  templates/
  static/
  docs/images/
fastapi_app/
  main.py
  schemas/          # hint.py, wrong_note.py, common.py
  routers/          # health.py, hint.py, wrong_note.py
  services/         # llm.py, chroma.py, security.py, prompts.py, error_mapping.py
  agents/           # langgraph_agents.py
worker/
  main.py
  runner.py
  sandbox/
nginx/
  nginx.conf
deploy/aws/
  ec2_setup.md
  ec2_bootstrap.sh
docker-compose.yml
.env.example
README.md

위 구조를 기준으로 파일을 생성한다. app 이름, 폴더명, endpoint path를 임의로 바꾸지 않는다.

6. Django MVT 구현 지시

| 화면 | View | Template | Model | URL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Home | HomeView | home.html | Notice, Mission, UserMission | / |
| 회원가입/로그인 | SignupView, LoginView, LogoutView | accounts/signup.html, accounts/login.html | CustomUser | /accounts/signup/, /accounts/login/, /accounts/logout/ |
| 문제 목록 | ProblemListView | problems/problem_list.html | Problem, ProblemCategory, ProblemTag | /problems/ |
| 문제풀이 | ProblemDetailView, CodeRunView | problems/problem_solve.html | Problem, TestCase, Submission, ExecutionJob | /problems/<id>/, /submissions/run/ |
| 실행 결과 | SubmissionResultView | JSON response | Submission, ExecutionJob | /submissions/<id>/result/ |
| 오답노트 작성 | WrongNoteCreateView | wrongnotes/wrongnote_form.html | WrongNote, WrongNoteVector, PointLog | /wrongnotes/create/<submission_id>/ |
| 오답노트 목록 | WrongNoteListView | wrongnotes/wrongnote_list.html | WrongNote | /wrongnotes/ |
| 내 노트 질문 | NoteAskView | wrongnotes/note_ask.html | WrongNoteQueryLog, LLMRequestLog | /wrongnotes/ask/ |
| 마이페이지 | MyPageView | mypage/mypage.html | CustomUser, Submission, WrongNote, PointLog, UserMission | /mypage/ |
| 관리자 | AdminDashboardView, AdminLogListView | adminpanel/admin_dashboard.html, adminpanel/logs.html | ErrorLog, LLMRequestLog, ExecutionJob | /adminpanel/ |

6.1 권한 규칙

| 권한 | 구현 지시 |
| --- | --- |
| 비로그인 | Home/공지/회원가입/로그인만 허용. 문제풀이/오답노트/마이페이지 접근 시 login redirect. |
| 학습자 | 본인 Submission, WrongNote, PointLog만 조회. 관리자 URL 접근 금지. |
| 관리자 | role=admin 또는 is_staff 기준. 사용자/공지/문제/로그/Job 상태 조회 가능. |

7. PostgreSQL 데이터 모델과 상태값

AUTH_USER_MODEL은 반드시 accounts.CustomUser로 설정한다. 모든 FK는 settings.AUTH_USER_MODEL을 참조한다. PostgreSQL JSONField, index, unique 제약을 사용한다.

| Model | 필수 필드 | 제약/인덱스 |
| --- | --- | --- |
| CustomUser | username, email, password, role, point, is_subscribed | AbstractUser 확장, username unique, role index |
| ProblemCategory | name, slug, order, is_active | slug unique |
| ProblemTag | name, slug | slug unique |
| Problem | category FK, tags M2M ProblemTag, title, description, difficulty, constraints, is_active | category/difficulty index |
| TestCase | problem FK, input_data, expected_output, is_sample, compare_mode, float_tolerance | problem_id index, compare_mode 기본 line_trim |
| Submission | user FK, problem FK, code, result, output, error_message, elapsed_ms | user/problem/created_at index |
| ExecutionJob | user FK, submission FK, job_type, status, input_payload, result_payload, retry_count, max_retry, worker_id, started_at, finished_at | status/created_at index |
| WrongNote | user FK, problem FK, submission FK, tags M2M ProblemTag, comment, ai_analysis, error_pattern, status, is_reviewed, reviewed_at | user/status/created_at index |
| WrongNoteVector | user FK, wrong_note FK, embedding_id, source, indexed_at | wrong_note unique, user_id index |
| WrongNoteQueryLog | user FK, query, answer, evidence_note_ids, scores | user/created_at index |
| LLMRequestLog | user FK nullable, request_type, request_id, input_text, response_text, status, error_type, error_message, completed_at | request_id unique, status index |
| Mission | title, target_count, reward_point, is_active | is_active index |
| UserMission | user FK, mission FK, status, progress_count, is_completed, completed_at | user+mission unique |
| PointLog | user FK, action_type, point, related_model, related_id, created_at | user+action_type+related_model+related_id unique |
| Notice | title, content, author FK, is_published, created_at, updated_at | is_published/created_at index |
| ErrorLog | user FK nullable, source, level, path, error_type, message, traceback, is_resolved | source/level/created_at index |

7.1 choices 고정값

ROLE_CHOICES = [("learner", "학습자"), ("admin", "관리자")]
DIFFICULTY_CHOICES = [("basic", "언어기초"), ("beginner", "초급"), ("intermediate", "중급"), ("advanced", "고급")]
SUBMISSION_RESULT_CHOICES = [("pending", "대기"), ("success", "정답"), ("wrong", "오답"), ("error", "오류"), ("timeout", "시간초과")]
JOB_TYPE_CHOICES = [("code_run", "코드실행")]
JOB_STATUS_CHOICES = [("pending", "대기"), ("running", "실행중"), ("success", "성공"), ("failed", "실패"), ("timeout", "시간초과")]
LLM_REQUEST_TYPE_CHOICES = [("hint", "힌트"), ("wrong_note_search", "오답검색"), ("wrong_note_analyze", "오답분석"), ("wrong_note_embed", "오답임베딩"), ("note_ask", "내노트질의")]
LLM_STATUS_CHOICES = [("pending", "대기"), ("processing", "처리중"), ("success", "성공"), ("failed", "실패"), ("timeout", "시간초과"), ("empty", "결과없음")]
WRONG_NOTE_STATUS_CHOICES = [("draft", "작성중"), ("completed", "완료"), ("indexed", "인덱싱완료"), ("index_failed", "인덱싱실패")]
TEST_COMPARE_MODE_CHOICES = [("exact", "완전일치"), ("line_trim", "줄단위공백정리"), ("float", "부동소수점오차허용")]
MISSION_STATUS_CHOICES = [("not_started", "미시작"), ("in_progress", "진행중"), ("completed", "완료")]
POINT_ACTION_TYPE_CHOICES = [
    ("submission_created", "문제풀이완료"),
    ("solve_success", "정답처리"),
    ("wrongnote_completed", "오답노트작성"),
    ("review_completed", "복습완료"),
    ("daily_mission_completed", "미션완료"),
    ("admin_adjustment", "관리자조정"),
]
POINT_REWARD_MAP = {
    "submission_created": 10,
    "solve_success": 20,
    "wrongnote_completed": 15,
    "review_completed": 10,
    "daily_mission_completed": 30,
}
ERROR_SOURCE_CHOICES = [("django", "Django"), ("fastapi", "FastAPI"), ("worker", "Worker"), ("chromadb", "ChromaDB"), ("openai", "OpenAI"), ("deploy", "배포")]

8. 게이미피케이션/포인트/미션 구현 지시

게이미피케이션은 장식 기능이 아니라 학습 행동을 유도하는 MVP 기능이다. 포인트 지급 수치와 상태 처리는 STEP-02 모델, STEP-07 프론트, STEP-08 서비스 로직에 모두 반영한다.

8.1 포인트 지급 기준

| 행동 | action_type | 포인트 | 조건 |
| --- | --- | --- | --- |
| 문제풀이 완료 | submission_created | 10 | Submission이 생성되고 result가 pending에서 최종 상태로 저장된 경우. 중복 지급 금지. |
| 정답 처리 | solve_success | 20 | Submission.result=success. 문제풀이 완료 10점과 별도로 지급 가능. |
| 오답노트 작성 | wrongnote_completed | 15 | WrongNote.status=completed 전환 시 지급. draft에는 지급하지 않음. |
| 복습 완료 | review_completed | 10 | WrongNote.is_reviewed=True 또는 복습 완료 버튼 클릭 시 지급. |
| 오늘의 미션 완료 | daily_mission_completed | 30 | UserMission.status=completed 또는 is_completed=True 전환 시 지급. |

8.2 미션/포인트 상태 처리

| 상태 | 조건 | 화면 처리 |
| --- | --- | --- |
| 미션 미시작 | UserMission 없음 또는 status=not_started | 회색 상태, “시작 전” 표시, progress 0% |
| 미션 진행 중 | status=in_progress | ProgressBar 표시, progress_count/target_count 표시 |
| 미션 완료 | status=completed 또는 is_completed=True | 완료 표시, PointToast로 미션완료 30점 안내 |
| 포인트 지급 성공 | PointLog 생성 성공 | PointToast 표시, Header PointBadge 즉시 갱신 |
| 포인트 지급 실패 | PointLog 생성 실패 또는 중복 지급 차단 | 오류 메시지 표시, ErrorLog 저장. 중복 지급은 사용자 오류로 표시하지 않음 |
| 데이터 없음 | 활성 Mission 없음 | “진행 중인 미션이 없습니다” 표시 |

8.3 프론트 컴포넌트와 데이터 바인딩

| 컴포넌트 | DOM/CSS 기준 | 데이터 | 사용 화면 | 역할 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MissionCard | #mission-card-list, .mission-card | Mission, UserMission | Home, MyPage | 오늘의 학습 목표, 상태, 보상 포인트 표시 |
| ProgressBar | #mission-progress-bar, .progress-bar | progress_count, target_count, status | Home, MyPage | 미션/학습 진행률 표시 |
| PointBadge | #point-badge | request.user.point, PointLog | base.html, MyPage | 보유 포인트 표시 |
| CategoryTab | .category-tab, #category-filter | ProblemCategory | ProblemList | 문제 카테고리 전환 |
| DifficultyTag | .difficulty-tag | Problem.difficulty | ProblemList, ProblemDetail | 문제 난이도 표시 |
| ResultStatusBox | #result-status-box | Submission.result, ExecutionJob.status | ProblemSolve | 정답/오답/오류/Timeout 표시 |
| HintStepIndicator | .hint-step, #hint-step-1-btn~#hint-step-3-btn | hint_level, LLMRequestLog.status | ProblemSolve | 힌트 단계와 처리 상태 표시 |
| PointToast | #point-toast | PointLog.action_type, PointLog.point | 전체 공통 | 포인트 지급 성공/실패 안내 |
| WrongNoteEvidenceCard | .evidence-card, #evidence-card-list | note_id, source, score | WrongNoteForm, NoteAsk | RAG 근거 카드 표시 |
| LearningSummaryPanel | #learning-summary-panel | Submission, WrongNote, PointLog | MyPage | 학습 이력 요약 |

9. FastAPI API/Pydantic/LLM 예외 처리 지시

| Endpoint | Method | Request | Response |
| --- | --- | --- | --- |
| /ai/health | GET | 없음 | status, model, rag_status, request_id |
| /ai/hint | POST | user_id, problem_id, submission_id, user_code, hint_level | status, hint_level, content, source, request_id |
| /ai/wrong-note/search | POST | user_id, problem_id, submission_id, tags, user_comment, submitted_code | status, results[n].note_id/title/source/score/matched_keywords, request_id |
| /ai/wrong-note/analyze | POST | user_id, wrong_note_id, problem_info, submitted_code, user_comment, similar_notes | core_summary, error_cause, solution_process, caution, request_id |
| /ai/wrong-note/embed | POST | user_id, wrong_note_id, content, metadata | embedding_id, note_id, indexed_at, request_id |
| /ai/wrong-note/ask | POST | user_id, question | answer, evidence_note_ids, scores, summary, request_id |

9.1 공통 Header와 응답

# 공통 Header
X-Internal-API-Key: <INTERNAL_API_KEY>
X-Request-ID: <uuid>

# 공통 성공 응답 예시
{"status": "success", "request_id": "uuid", "data": {}}

# 공통 실패 응답 예시
{"status": "failed", "error_type": "TimeoutError", "message": "AI 응답 시간이 초과되었습니다.", "request_id": "uuid"}

# 공통 empty 응답 예시
{"status": "empty", "message": "유사 오답노트가 충분하지 않습니다.", "request_id": "uuid", "data": {"results": []}}

9.2 Pydantic 예시

class HintRequest(BaseModel):
    user_id: int
    problem_id: int
    submission_id: int | None = None
    user_code: str
    hint_level: int = Field(ge=1, le=3)

class EvidenceNote(BaseModel):
    note_id: int
    title: str
    source: str = "wrong_note"
    score: float = Field(ge=0.0, le=1.0)
    matched_keywords: list[str] = []

class WrongNoteSearchRequest(BaseModel):
    user_id: int
    problem_id: int
    submission_id: int | None = None
    tags: list[str] = []
    user_comment: str
    submitted_code: str

class WrongNoteSearchResponse(BaseModel):
    status: Literal["success", "empty", "failed"]
    results: list[EvidenceNote]
    message: str | None = None
    request_id: str

9.3 LLM-01~05 예외 유형별 처리

| 요구사항 | 예외 유형 | 로그 저장 | 사용자 메시지 | 화면 영역 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LLM-01 AI 힌트 | TimeoutError | LLMRequestLog.status=timeout, error_type=TimeoutError | “힌트 생성 시간이 초과되었습니다. 잠시 후 다시 시도하세요.” | #hint-result-box, #error-message-box |
| LLM-01 AI 힌트 | FastAPI 500 / OpenAI API 오류 | LLMRequestLog.status=failed, ErrorLog.source=fastapi/openai | “AI 힌트 생성에 실패했습니다.” | #hint-result-box |
| LLM-01 AI 힌트 | 응답 포맷 오류 | LLMRequestLog.status=failed, error_type=ResponseFormatError | 기본 실패 메시지 표시, 원본 응답은 로그 저장 | #hint-result-box |
| LLM-02 오답 분석 | 분석 실패 / 필드 누락 | LLMRequestLog.status=failed, error_type=ResponseFormatError | “AI 오답 분석 결과를 표시할 수 없습니다.” | #analyze-result-box |
| LLM-03 유사 오답 검색 | 검색 결과 없음 | LLMRequestLog.status=empty | “유사 오답노트가 충분하지 않습니다.” | #similar-note-box |
| LLM-03 유사 오답 검색 | ChromaDB 연결 실패 | LLMRequestLog.status=failed, ErrorLog.source=chromadb | “유사 노트 검색에 실패했습니다. 오답노트 저장은 가능합니다.” | #similar-note-box |
| LLM-03 유사 오답 검색 | user_id 필터 누락 | 요청 차단, ErrorLog.source=fastapi, level=critical | 사용자 화면에는 일반 오류 메시지. 관리자 로그에만 상세 기록 | #error-message-box |
| LLM-04 내 노트 질의 | 근거 부족 | LLMRequestLog.status=empty, WrongNoteQueryLog 저장 | “근거 노트가 충분하지 않아 단정할 수 없습니다.” | #answer-box |
| LLM-04 내 노트 질의 | 다른 사용자 노트 노출 위험 | 요청 차단, ErrorLog.source=fastapi, level=critical | 일반 오류 메시지 표시. evidence_note_ids는 반환하지 않음 | #answer-box |
| LLM-05 응답 상태 UX | 장시간 대기/재시도 | status=processing -> timeout/failed | 버튼 비활성화 후 재시도 버튼 표시 | 공통 loading/error 영역 |

10. 오답노트 RAG와 ChromaDB 지시

10.1 tags 출처와 저장 기준

| 항목 | 구현 지시 |
| --- | --- |
| tags 생성 기준 | Problem.tags를 기본 출처로 한다. WrongNote draft 생성 시 problem.tags를 WrongNote.tags에 복사한다. 사용자가 코멘트에서 추가한 오류 유형은 error_pattern 또는 WrongNote.tags에 보정한다. |
| FastAPI request tags | Django가 WrongNote.tags.slug 목록을 list[str]로 전달한다. 값이 없으면 Problem.tags.slug 목록을 전달한다. |
| Chroma metadata tags | ChromaDB metadata는 list 저장 호환성 문제를 피하기 위해 쉼표 문자열 tags="array,loop,condition" 형식으로 저장한다. |
| 검색 필터 | where={"user_id": user_id}는 필수다. tags는 보조 랭킹/키워드 표시용이며 사용자 접근 제한의 기준으로 쓰지 않는다. |
| score 산출 | Chroma distance가 반환되면 similarity_score=max(0.0, min(1.0, 1.0 - distance))로 변환한다. |
| 임계값 | RAG_SCORE_THRESHOLD=0.35, RAG_TOP_K=5. 최고 score가 threshold 미만이면 status="empty"와 "유사 오답노트가 충분하지 않음" 메시지를 반환한다. |
| MVP collection | wrong_note_embeddings만 생성한다. concept_embeddings와 pattern_embeddings는 3일 MVP에서 생성하지 않는다. |

10.2 RAG 처리 흐름

| 단계 | 구현 지시 |
| --- | --- |
| draft 생성 | 오답노트 작성 화면 진입 시 submission_id 기준 WrongNote(status=draft)를 먼저 생성하고 wrong_note_id를 확보한다. |
| search | 사용자 코멘트, 제출 코드, tags를 FastAPI /ai/wrong-note/search로 전달한다. |
| PostgreSQL 원문 조회 | FastAPI 검색 결과의 note_id를 Django가 받아 PostgreSQL wrong_notes 원문을 다시 조회해 카드 렌더링한다. |
| analyze | similar_notes와 wrong_note_id를 기준으로 AI 분석을 생성하고 ai_analysis에 저장한다. |
| completed | 사용자가 #wrongnote-save-btn을 누르면 WrongNote.status=completed로 변경하고 wrongnote_completed 15점을 지급한다. |
| review_completed | 복습 완료 버튼을 누르면 WrongNote.is_reviewed=True로 바꾸고 review_completed 10점을 지급한다. |
| embed/indexed | completed 노트를 embed하고 성공 시 WrongNote.status=indexed, WrongNoteVector 생성. |
| index_failed | 인덱싱 실패 시 원문은 유지하고 status=index_failed 및 ErrorLog 저장. |

10.3 ChromaDB Collection

| Collection | MVP 처리 | Metadata | 용도 |
| --- | --- | --- | --- |
| wrong_note_embeddings | 생성 | user_id, note_id, problem_id, tags, source, created_at | 사용자별 유사 오답 검색 |
| concept_embeddings | 생성 금지 | 없음 | 3일 MVP 제외 |
| pattern_embeddings | 생성 금지 | 없음 | 3일 MVP 제외 |

11. Docker Worker와 Python Sandbox 지시

11.1 상태값 역할 분리

| 항목 | 역할 | 상태값/응답 | 갱신 주체 |
| --- | --- | --- | --- |
| ExecutionJob.status | Worker 처리 생명주기 | pending/running/success/failed/timeout | worker가 갱신 |
| Submission.result | 사용자에게 보일 최종 채점 결과 | pending/success/wrong/error/timeout | worker가 테스트 결과를 기준으로 갱신 |
| polling JSON | 프론트 상태 표시 기준 | job_status, submission_result, is_finished, output, error_message, elapsed_ms | SubmissionResultView가 반환 |
| 정답 코드 | job_status=success, submission_result=success | 모든 테스트케이스 통과 | 결과 박스는 정답 표시 |
| 오답 코드 | job_status=success, submission_result=wrong | 실행은 성공했지만 출력 불일치 | 결과 박스는 오답 표시 |
| 문법/런타임 오류 | job_status=success 또는 failed, submission_result=error | 사용자 코드 오류는 Submission.error_message 저장 | 결과 박스는 오류 표시 |
| 무한 루프 | job_status=timeout, submission_result=timeout | timeout 초과 | 결과 박스는 시간초과 표시 |

11.2 판정 기준

| 구분 | 기준 | 세부 지시 |
| --- | --- | --- |
| 기본 모드 | line_trim | CRLF를 LF로 변환, 전체 앞뒤 공백 제거, 각 줄의 오른쪽 공백 제거 후 비교. 대소문자는 구분한다. |
| 완전 일치 | exact | CRLF만 LF로 변환하고 그대로 비교한다. 공백이 중요한 문제에서 사용한다. |
| 부동소수점 | float | 출력 토큰을 float로 파싱해 abs(actual-expected) <= float_tolerance 기준으로 비교한다. 기본 tolerance=1e-6. |
| 기본값 | TestCase.compare_mode=line_trim | 대부분 입출력 문제는 line_trim으로 처리한다. |
| 줄바꿈 | 마지막 개행 차이는 무시 | 정답 출력 뒤의 마지막 개행 유무 때문에 wrong 처리하지 않는다. |
| stdout/stderr 제한 | STDOUT_LIMIT=10000, STDERR_LIMIT=10000 | 제한 초과 시 잘라 저장하고 truncated=True를 result_payload에 기록한다. |

11.3 Worker/Sandbox 기본값

| 항목 | 구현 지시 |
| --- | --- |
| 통신 방식 | Redis/RabbitMQ/Celery 없이 PostgreSQL ExecutionJob polling 사용. |
| 중복 실행 방지 | select_for_update(skip_locked=True) 또는 동등한 row lock 적용. |
| 상태 전환 | pending -> running -> success/failed/timeout. |
| 재시도 | retry_count < max_retry이면 pending 재시도, 초과 시 failed. |
| 지원 언어 | MVP는 Python 3.11만 실행. |
| Sandbox 기본값 | CODE_TIMEOUT_SEC=5, MEMORY_LIMIT_MB=128, STDOUT_LIMIT=10000, STDERR_LIMIT=10000, network disabled. |
| 테스트케이스 수 | MVP seed 문제는 문제당 1~5개 테스트케이스로 제한한다. 발표 안정성을 위해 중급 이상 장시간 문제는 제외한다. |
| 로그 기준 | 사용자 코드 오류는 Submission/ExecutionJob에 저장, Worker 시스템 오류는 ErrorLog에 저장. |

11.4 Worker locking 예시

with transaction.atomic():
    job = (ExecutionJob.objects
           .select_for_update(skip_locked=True)
           .filter(status="pending", job_type="code_run")
           .order_by("created_at")
           .first())
    if job:
        job.status = "running"
        job.worker_id = WORKER_ID
        job.started_at = timezone.now()
        job.save(update_fields=["status", "worker_id", "started_at"])

12. 프론트 Fetch/CSRF/Polling/컴포넌트 지시

| 기능 | DOM ID | 연동 기준 |
| --- | --- | --- |
| 코드 실행 | #code-editor, #run-code-btn, #result-status-box, #run-loading-box, #run-error-box | POST /submissions/run/ 후 submission_id 또는 job_id 기준 polling |
| AI 힌트 | #hint-step-1-btn, #hint-step-2-btn, #hint-step-3-btn, #hint-result-box, #llm-loading-box | POST Django AI proxy endpoint -> FastAPI /ai/hint |
| 오답노트 RAG | #wrongnote-id, #wrongnote-comment-input, #rag-search-btn, #similar-note-box, #evidence-card-list | /ai/wrong-note/search 결과 note_id/source/score 렌더링 |
| AI 분석 | #analyze-btn, #analyze-result-box | /ai/wrong-note/analyze 결과 core_summary/error_cause/solution_process/caution 표시 |
| 오답노트 저장 | #wrongnote-save-btn, #wrongnote-save-loading-box, #wrongnote-save-result-box | POST /wrongnotes/create/<submission_id>/ 또는 complete endpoint. status=completed 후 embed 호출 |
| 복습 완료 | #review-complete-btn, #review-complete-result-box | WrongNote.is_reviewed=True 처리, review_completed 10점 지급 |
| 내 노트 질문 | #note-question-input, #ask-submit-btn, #answer-box, #evidence-list | /ai/wrong-note/ask 결과 evidence_note_ids/scores 표시 |
| 미션/포인트 | #mission-card-list, #mission-progress-bar, #mission-status-badge, #point-badge, #point-toast | Mission/UserMission/PointLog 데이터 바인딩 및 상태 표시 |
| 공통 | #error-message-box, #empty-state-box | 오류 메시지, 결과 없음, 포인트 지급 안내 표시 |

fetch(url, {
  method: 'POST',
  headers: {
    'Content-Type': 'application/json',
    'X-CSRFToken': csrfToken
  },
  body: JSON.stringify(payload)
})

모든 비동기 영역은 pending/loading/success/failed/timeout/empty 상태를 화면에 표시한다. 버튼 중복 클릭 방지를 위해 요청 중에는 버튼을 비활성화한다.

13. 보안/권한/로그 지시

| 영역 | 구현 지시 |
| --- | --- |
| 인증 | Django session 기반. 비밀번호 원문 저장 금지. |
| 사용자 데이터 | 모든 개인 데이터 조회는 request.user 기준 필터. |
| 관리자 권한 | role=admin 또는 is_staff 기준. LoginRequiredMixin + AdminRequiredMixin 적용. |
| FastAPI 보안 | X-Internal-API-Key 검증. 외부 직접 접근 차단. |
| RAG 보안 | ChromaDB user_id metadata filter 필수. 다른 사용자 노트 미노출 테스트 작성. |
| 환경변수 | SECRET_KEY, POSTGRES_PASSWORD, OPENAI_API_KEY, INTERNAL_API_KEY는 .env 사용 및 Git 제외. |
| 로그 분리 | 사용자 코드 오류는 submissions/jobs, LLM 실패는 LLMRequestLog, 서비스 장애는 ErrorLog. |

14. 배포/Docker Compose/AWS EC2 지시

14.1 Docker Compose 서비스

| 서비스 | 구현 지시 |
| --- | --- |
| nginx | 80/443 외부 노출, Django reverse proxy, static/media 제공. |
| django | Gunicorn WSGI, 내부 8000, PostgreSQL/FastAPI 연결. |
| fastapi | Uvicorn, 내부 8001, ChromaDB/OpenAI 연결. |
| worker | PostgreSQL jobs polling, Docker/Python sandbox 실행. |
| postgres | 내부 접근, volume mount, backup 대상. |
| chromadb | 내부 접근, persist volume, collection health check. wrong_note_embeddings만 생성. |

14.2 AWS EC2 배포 기준

| 항목 | 구현 지시 |
| --- | --- |
| 인스턴스 | Ubuntu 22.04 또는 24.04 LTS, 최소 t3.medium 이상 권장. 비용/시간 제약이 크면 기존 EC2 사용 가능. |
| 보안그룹 | Inbound 22/tcp 본인 IP, 80/tcp 전체, 443/tcp 전체. Django/FastAPI/Postgres/ChromaDB 포트는 외부 오픈 금지. |
| 설치 | deploy/aws/ec2_bootstrap.sh에 Docker, Docker Compose plugin, Git 설치 명령 포함. |
| 배포 | git clone 또는 scp로 프로젝트 업로드, .env 생성, docker compose up -d --build 실행. |
| 검증 | curl http://<EC2_PUBLIC_IP>/health, curl http://<EC2_PUBLIC_IP>/ai/health, docker compose ps 확인. |
| 3일 전략 | Day3 오전 로컬 docker compose 검증, Day3 오후 EC2 배포와 시연 리허설을 수행한다. HTTPS는 시간이 부족하면 선택 처리. |

14.3 필수 환경변수

DJANGO_SECRET_KEY=
DJANGO_DEBUG=False
DJANGO_ALLOWED_HOSTS=<EC2_PUBLIC_IP>,localhost,127.0.0.1
POSTGRES_DB=wooks_coding
POSTGRES_USER=wooks
POSTGRES_PASSWORD=
POSTGRES_HOST=postgres
POSTGRES_PORT=5432
FASTAPI_BASE_URL=http://fastapi:8001
INTERNAL_API_KEY=
CHROMA_HOST=chromadb
CHROMA_PORT=8000
OPENAI_API_KEY=
CODE_TIMEOUT_SEC=5
WORKER_POLL_INTERVAL=1
MEMORY_LIMIT_MB=128
STDOUT_LIMIT=10000
STDERR_LIMIT=10000
RAG_SCORE_THRESHOLD=0.35
RAG_TOP_K=5

14.4 배포 검증 명령

docker compose up -d --build
docker compose ps
docker compose logs -f django fastapi worker nginx
docker compose exec django python manage.py migrate
docker compose exec django python manage.py collectstatic --noinput
curl http://localhost/health
curl http://localhost/ai/health
curl http://<EC2_PUBLIC_IP>/health
curl http://<EC2_PUBLIC_IP>/ai/health

15. Seed 데이터와 테스트 지시

15.1 Seed 데이터

| Seed 대상 | 기준 |
| --- | --- |
| 관리자 계정 | username=admin, role=admin, is_staff=True, is_superuser=True |
| 학습자 계정 | username=learner, role=learner |
| 문제 카테고리 | 언어기초, 초급, 중급, 고급 |
| 문제 태그 | array, loop, condition, string, implementation, math, sorting, parsing |
| 샘플 문제 | 각 카테고리별 최소 1개, Python 테스트케이스 포함, 5초 안에 실행 가능 |
| 테스트케이스 | sample/hidden 구분. input_data/expected_output/compare_mode 저장 |
| 오답노트 | learner 사용자 기준 completed/indexed 샘플 2개 이상. tags 포함. 복습 완료 샘플 1개 포함 |
| 미션 | 오늘 문제 1개 풀기, 오답노트 1개 작성하기. status not_started/in_progress/completed 확인 가능 |
| 포인트 | 문제풀이완료/정답처리/오답노트작성/복습완료/미션완료 seed 로그 각 1개 이상 |
| 공지 | 서비스 안내 공지 1개 |

15.2 테스트 기준

| 테스트 ID | 검증 기준 |
| --- | --- |
| TC-AUTH-001 | 정상 로그인, 실패 로그인, 비로그인 접근 redirect, 일반 사용자 관리자 접근 차단 |
| TC-PROB-001 | 문제 목록/상세/카테고리/태그 필터 정상 표시 |
| TC-CODE-001 | 정상 코드 success, 오답 wrong, 문법/런타임 error, 무한루프 timeout |
| TC-CODE-002 | compare_mode exact/line_trim/float 판정 테스트 |
| TC-AI-001 | 1~3단계 힌트 응답, Timeout/FastAPI 500/OpenAI 오류/포맷 오류 시 LLMRequestLog 저장 |
| TC-RAG-001 | 오답노트 draft/completed/indexed 흐름 정상 |
| TC-RAG-002 | note_id/source/score 표시 및 score threshold 미달 시 empty 처리 |
| TC-RAG-003 | 다른 사용자 오답노트 미노출 |
| TC-GAME-001 | 포인트 지급 수치: 10/20/15/10/30 및 중복 지급 방지 검증 |
| TC-GAME-002 | 미션 미시작/진행중/완료, 포인트 지급 성공/실패, 데이터 없음 상태 표시 |
| TC-ASK-001 | 내 노트 질의응답 evidence_note_ids/scores 표시 |
| TC-ADMIN-001 | ErrorLog, LLMRequestLog, ExecutionJob 관리자 조회 |
| TC-DEP-001 | docker compose 전체 기동, 재생성 후 DB/ChromaDB 데이터 유지 |
| TC-DEP-002 | EC2 /health, /ai/health, nginx 외부 접근 확인 |

16. STEP별 코드 생성 프롬프트

아래 순서대로 사용한다. 각 STEP의 결과를 검토한 뒤 다음 STEP을 요청한다. 이 순서를 어기면 상태값, URL, 모델명에 문제가 발생하므로 주의한다.

| STEP | 작업 | 프롬프트 |
| --- | --- | --- |
| STEP-01 | Django 프로젝트 골격 | Django 프로젝트 config와 accounts app을 생성한다. PostgreSQL settings, AUTH_USER_MODEL=accounts.CustomUser, signup/login/logout URL/View/Template, base.html, health view를 포함한다. |
| STEP-02 | 데이터 모델 | problems, submissions, wrongnotes, llm, gamification, notices, logs app의 models.py와 admin.py를 생성한다. tags, choices, compare_mode, 포인트 지급 choices, mission status, index, unique 제약을 그대로 반영한다. |
| STEP-03 | Django 화면/URL/View | Home, 문제 목록, 문제풀이, 오답노트 목록/작성, 내 노트 질문, 마이페이지, 관리자 대시보드의 urls.py/views.py/templates를 생성한다. |
| STEP-04 | 코드 실행 Job과 Worker | CodeRunView가 Submission과 ExecutionJob을 생성하게 하고, SubmissionResultView는 job_status와 submission_result를 모두 반환한다. Worker와 판정 로직을 구현한다. |
| STEP-05 | FastAPI 기본 구조 | fastapi_app/main.py, routers/health.py, services/security.py, schemas/common.py를 생성한다. X-Internal-API-Key, X-Request-ID, 공통 오류 응답과 LLM 예외 매핑을 구현한다. |
| STEP-06 | AI/RAG API | /ai/hint, /ai/wrong-note/search, /analyze, /embed, /ask를 구현한다. tags 출처, user_id metadata filter, score threshold, wrong_note_embeddings만 반영한다. |
| STEP-07 | 프론트 Fetch 연동 | problem_solve.html, wrongnote_form.html, note_ask.html에 Fetch JS를 연결한다. #wrongnote-save-btn, mission/point UI DOM, loading/success/failed/timeout/empty 상태를 구현한다. |
| STEP-08 | 마이페이지/공지/포인트/관리자 | mypage, notices, gamification, adminpanel 화면을 보완한다. 포인트 지급 수치, 복습완료, 미션 상태, PointToast, 진행률 표시, 관리자 로그 조회를 구현한다. |
| STEP-09 | Docker/EC2 배포 | django, fastapi, worker, nginx, postgres, chromadb 서비스를 포함한 Dockerfile, docker-compose.yml, nginx.conf, .env.example, deploy/aws/ec2_setup.md, ec2_bootstrap.sh를 생성한다. |
| STEP-10 | Seed/Test/README | seed command, fixture, Django TestCase/pytest, FastAPI test, Worker timeout test, RAG user filter test, 포인트/미션 상태 테스트, LLM 예외 테스트, EC2 배포 README 실행법을 생성한다. |

17. 3일 구현 일정

3일 고정 일정에서는 확장 기능을 구현하지 않는다. 핵심 시연 흐름은 로그인 -> 문제풀이 -> 코드 실행 -> AI 힌트 -> 오답노트 저장 -> RAG 근거 확인 -> 복습 완료 -> 마이페이지/관리자 로그 확인이다.

| 일정 | STEP | 완료 기준 |
| --- | --- | --- |
| Day 1 오전 | STEP-01, STEP-02 | 프로젝트 골격, CustomUser, 전체 모델, choices, 포인트/미션 상태, migration 기준 확정 |
| Day 1 오후 | STEP-03 | Django 기본 화면, URL, 권한, request.user 필터 구현 |
| Day 2 오전 | STEP-04, STEP-05 | 코드 실행 Job/Worker, FastAPI 기본 보안/health, LLM 예외 매핑 구현 |
| Day 2 오후 | STEP-06, STEP-07 | AI/RAG API, ChromaDB wrong_note_embeddings, Fetch/DOM/PointToast 연동 |
| Day 3 오전 | STEP-08, STEP-09 로컬 | 마이페이지/관리자/포인트/미션 상태, docker compose 로컬 기동 |
| Day 3 오후 | STEP-09 EC2, STEP-10 | EC2 배포, seed/test/README, 시연 리허설 |

18. 첨부 이미지 및 코드 반영 지시

아래 이미지는 문서에서 누락하지 않는다. 코드 생성 시 이미지는 docs/images/에 저장하고 README 또는 docs/architecture.md에서 참조한다. 같은 이미지 파일을 다른 그림 번호로 중복 참조하지 않는다.

| 그림 | 파일명 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| 그림 1 | docs/images/system_architecture.png | 시스템 아키텍처 흐름도 |
| 그림 2 | docs/images/user_admin_rag_flow.png | 학습자/관리자 흐름 및 RAG 연계 구조 |

그림 2. 학습자/관리자 흐름 및 RAG 연계 구조

19. 최종 산출물 체크리스트

| 체크 항목 | 완료 기준 |
| --- | --- |
| CustomUser | accounts.CustomUser 사용, role/point/is_subscribed 포함 |
| F 번호 | 서비스기획서 v0.3과 동일하게 F-10은 확장, 공지사항은 F-11 |
| tags | Problem.tags -> WrongNote.tags -> FastAPI tags -> Chroma metadata tags_csv 흐름 고정 |
| 포인트 | POINT_REWARD_MAP 10/20/15/10/30, review_completed 포함, 중복 지급 방지 |
| 미션 상태 | not_started/in_progress/completed 화면 처리와 ProgressBar/PointToast 구현 |
| 프론트 컴포넌트 | MissionCard, ProgressBar, PointBadge, PointToast, WrongNoteEvidenceCard 등 데이터 바인딩 |
| LLM 예외 | LLM-01~05별 Timeout/500/OpenAI/포맷/Chroma/근거부족 처리 |
| PostgreSQL | settings와 docker-compose 모두 PostgreSQL 기준 |
| Django/FastAPI 분리 | Django는 UI/CRUD, FastAPI는 AI/RAG 전용 |
| Worker | ExecutionJob polling, row lock, retry, timeout 구현 |
| 판정 로직 | compare_mode exact/line_trim/float 구현 |
| 상태 기준 | polling에서 job_status와 submission_result 모두 반환 |
| RAG | user_id filter, note_id/source/score 표시, threshold empty 처리 |
| 프론트 | CSRF Header, polling, loading/success/failed/timeout/empty, #wrongnote-save-btn |
| 보안 | INTERNAL_API_KEY, request.user 필터, 관리자 권한 검증 |
| 배포 | nginx만 외부 노출, EC2 보안그룹/부트스트랩 문서 포함 |
| 이미지 | docs/images/의 3개 고유 이미지 파일 참조 |
| 테스트 | 인증, 코드 실행, 판정, AI, RAG, 포인트, 미션, 관리자, EC2 배포 테스트 작성 |

WOOK'S CODING | 서비스 구현방향 v0.3 · 서비스기획서 v0.3 · 구현 연계가이드 v0.5 | 코드 생성 지시문 v0.7